关于成立远程药学信息服务

招标工作小组的通知

各部门、门店

我公司已于2014年3月向股份公司提交了“关于执业药师远程药学服务系统的请示”，并得到了股份公司的同意,现决定对执业药师远程药学服务信息系统的软硬件进行召标工作,为推动此项工作顺利开展,现拟成立远程药学信息服务招标工作小组，并对相关工作进行安排和部署。

- 项目组人员安排及职责

- 1、组长:卢勇,主要负责整个招标项目的整体协调，人员及进度安排，项目推进。

- 2、 副组长:李坚,主要负责了解远程药学信息服务系统的整体流程、技术指标,负责与商家建立前期的沟通及调研,负责起草招标书,配合组长完成具体相关事宜的衔接和协调。

3、负责人：何建菊，协助项目组长、副组长工作，具体负责项目的组织和实施工作

- 4、组员:蒋炜、杜永红、钟起荣、杨小春、张姝、吴灵丽、彭健、周玄、李堃、王丽艳、龚建华。监督及参与招标相关项目的工作。

- 5、评标委员会名成员:股份公司质管部一名，股份公司信息中心一名，公司信息部一名，公司财务部一名，公司质管部一名，公司发展部一名

- 监督：股份公司监察法务部一名

- 二、工作进度安排

- 1、7月18日之前,完成招标方案上报(股份公司)

- 2、7月21-7月30完成商家前期调研,并拟定正式招标书

- 3、7月31-8月8 商家完成标书制作工作

- 4. 8月11-8月15完成开标招标评标工作

- 5. 8月15之后完成合同的签订及实施

- 6.10月1号这前完成所有门店的安装及实施工作.

- 四川太极大药房连锁有限公司

- 2014 年7月17日