2012年1季度工作总结

2011年的第一季度工作即将告一段落，在公司领导的关怀及带领下，在装修工作组人员的共同努力、积极配合下，较好的完成了各项工作。我组在1-5月的工作中主要是协助李坚（总）及杨晓春（总）对公司租用的商铺进行转租、退租及负责公司新开门店的装修工作和各门店的维修、布局调整等工作。现将1季度的主要工作情况报告如下：

一、对都江堰蒲阳路、郫县东大街药店进行了装修。装修总面积312.21㎡，共计预算金额192100.80元。

| 店名 | 面积（㎡） | 工程预决算（元） | 招牌预算（元） | 货架预算（元） | 进场及竣工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 都江堰市蒲阳路药店 | 118.3 | 73000 | 3603.8 | 14360 | 2011.12.15- 2012.2.25 |
| 郫县东大街药店 | 193.91 | 78000 | 23137 | 0 | 2012.2.10- 2012.3.10 |
| 合计 | 312.21 | 151000 | 26740.8 | 14360 |  |

二、1-5月共接维修100余次，其中43起由英特装饰公司承接，60余次由我组负责维修。已维修全部维修完毕。

三、对已转租的7家商铺进行了线路、隔墙、卫生间等改造。

四、对全年转租及退租的门店进行了计划。

2012年转租计划表

| 序号 | 店名 | 面积（㎡） | 分租面积 | 预计分租月收入 | 预计分租时间 | 预计2012年分租收入 | 预计收取店招重置金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双流县华阳镇正东中街药店 | 256 | 103 | 12360 | 3月 | 131480 | 30000 |
| 2 | 成华区龙潭西路药店 | 141 | 23 | 2300 | 3月 | 23000 | 20000 |
| 3 | 高新区中和柳荫街药店 | 200 | 40 | 2333 | 3月 | 22944 | 0 |
| 4 | 都江堰市都江堰大道药店 | 420 | 150 | 4167 | 3月 | 38889 | 0 |
| 5 | 成华区羊子山西路药店 | 156 | 52 | 8000 | 3月 | 75467 | 50000 |
| 6 | 成华区杉板桥药店 | 221 | 10 | 1000 | 3月 | 9833 | 0 |
|  |  |  | 89 | 11125 | 4月 | 100125 | 0 |
| 7 | 青羊区光华村街药店 | 299 | 70 | 18000 | 4月 | 162000 | 0 |
| 8 | 新津正东街药店 | 153 | 43 | 3888 | 4月 | 31104 | 0 |
| 9 | 金牛区白马寺药店 | 219 | 130 | 15000 | 4月 | 120000 | 0 |
| 10 | 金牛区黄金路药店 | 251 | 128 | 8925 | 4月 | 71400 | 0 |
| 11 | 锦江区通盈街药店 | 203 | 82 | 8200 | 4月 | 65600 | 0 |
| 12 | 高新区中和朝阳路药店 | 205 | 85 | 4000 | 4月 | 32000 | 0 |
| 13 | 大邑内蒙古大道一店 | 233 | 72 | 6480 | 4月 | 51840 | 0 |
| 14 | 武侯区武侯大道双楠段药店 | 162 | 97 | 13600 | 4月 | 108800 | 0 |
| 15 | 金牛区二环路北四段药店 | 150 | 64 | 7000 | 4月 | 56000 | 0 |
| 16 | 郫县东大街药店 | 194 | 45 | 8000 | 4月 | 64000 | 0 |
| 17 | 成华区崔家店路药店 | 170 | 33 | 3630 | 5月 | 25410 | 0 |
| 18 | 成华区二环路北四段药店 | 187 | 61 | 10000 | 5月 | 70000 | 0 |
| 19 | 锦江区水杉街药店 | 205 | 41 | 5740 | 5月 | 40180 | 0 |
| 20 | 都江堰灌口镇外北街药店 | 212 | 106 | 5290 | 5月 | 37030 | 20000 |
| 21 | 武侯区顺和街药店 | 153 | 44 | 4210 | 5月 | 29470 | 0 |
| 22 | 新都区新繁镇东湖路药店 | 241 | 120 | 4200 | 5月 | 29400 | 0 |
| 23 | 温江区政通东路药店 | 226 | 50 | 1750 | 5月 | 12250 | 20000 |
| 24 | 锦江区楠丰路药店 | 128 | 64 | 5888 | 5月 | 41216 | 30000 |
| 25 | 成华区双林路药店 | 430 | 178 | 16020 | 8月 | 64080 | 50000 |
| 合计 |  |  | 1979 |  |  | 1513518 | 220000 |
| 预计2012年共计收益1733518.00元。 |  |  |  |  |  |  |  |

2012年退租计划表

| 序号 | 店名 | 面积（㎡） | 退租面积 | 退租部分月租金 | 预计退租时间 | 预计2012年退租节资 | 预计收回保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双流文星镇川大路三段药店 | 115 | 115 | 2660 | 2月 | 25619 | 2782.6 |
| 2 | 成华区华龙路药店 | 224 | 224 | 40279 | 3月 | 396076 | 63900 |
| 3 | 郫县郫筒镇科华一路药店 | 230 | 230 | 12650 | 3月 | 82225 | 5000 |
| 4 | 金牛区赛云台药店 | 200 | 200 | 12000 | 3月 | 112000 | 12000 |
| 5 | 双流县华阳镇南湖路药店 | 468.04 | 282.28 | 22582.4 | 4月 | 203241.6 | 33500 |
| 合计 |  |  | 1051.28 |  |  | 819161.60 | 117182.60 |

五、完成了9家药店的分租及5家药店的整体或部分退租工作。

2012年1季度已转租详细表

| 序号 | 店名 | 分租面积（㎡） | 分租月收入 | 租期 （起、止时间） | 支付方式（月、季、年） | 经营项目 | 2012年租金收益 | 保证金 | 收取店招重置金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双流县华阳镇正东中街药店 | 103 | 12360 | 2012.3.10—2014.8.19 | 第一次支付半年，后两年按年支付 | 母婴用品 | 125660 | 20000 | 30000 |
| 2 | 成华区龙潭西路药店 | 23 | 2300 | 2012.3.1—2017.2.28 | 一年一付 | 服装 | 23000 | 2300 | 20000 |
| 3 | 高新区中和柳荫街药店 | 40 | 2333.3 | 2012.3.10—2015.3.9 | 一年一付 | 鞋类 | 22944 | 1000 | 0 |
| 4 | 成华区杉板桥药店 | 9 | 1000 | 2012.3.5—2013.3.4 | 半年一付 | 彩票 | 9833 | 1000 | 0 |
| 5 | 都江堰大道药店 | 150 | 4166.7 | 2012.3.21—2017.3.20 | 半年一付 | 网吧 | 38888.8 | 10000 | 0 |
| 6 | 成华区羊子山西路药店 | 52 | 8000 | 2012.3.18—2017.3.17 | 半年一付 | 糕点 | 75466.66 | 10000 | 50000 |
| 7 | 青羊区光华村街药店 | 92 | 22000 | 2012.3.28—2019.3.27 | 半年一付 | 糕点 | 200200 | 20000 | 0 |
| 8 | 成华区杉板桥南一路 | 89 | 11125 | 2012.4.25— 2015.7.24 | 半年一付 | 烟酒 | 93729 | 10000 | 0 |
| 9 | 金牛区二环路北四段药店 | 67 | 7000 | 2012.5.1— 2015.8.31 | 季度一付 | 四川特产 | 56000 | 7000 | 0 |
| 10 | 郫县东大街药店 | 45 | 8000 | 2012.5.20— 2017.5.19 | 半年一付 | 预包装食品 | 58666.7 | 10000 | 0 |
| 11 | 锦江区楠丰路药店 | 33.5 | 3400 | 2012.6.20— 2015.11.19 | 一年一付 | 服装 | 21533 | 8000 | 0 |
| 12 | 新繁镇繁江北路药店 | 120.35（二楼） | 3600 | 2012.6.23— 2016.12.12 | 一年一付 | 装饰公司 | 21360 | 5000 | 0 |
| 13 | 武侯区燃灯寺药店 | 4 | 1500 | 2012.6.20— 2016.7.19 | 半年一付 | 熟食 | 9500 | 2000 | 0 |
|  | 合计 | 827.85 |  |  |  |  | 756791 | 106000 | 100000 |
| 2012年转租共计收益893791.00元（含华阳正东中街药店收取的违约金及门面空置金22000.00元、羊子山西路药店收取的违约金15000.00元）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2012年1季度已退租详细表

| 序号 | 店名 | 面积（㎡） | 退租面积 | 退租部分月租金 | 退租时间 | 已退租金 | 2012年退租节资 | 收回保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双流文星镇川大路三段药店 | 115 | 115 | 2660 | 2月28日 | 21185.87 | 23000 | 2782.60 |
| 2 | 成华区华龙路药店 | 223.77 | 223.77 | 40279 | 3月1日 | 402786 | 402786 | 15000 |
| 3 | 五块石赛云台药店 | 200 | 200 | 12000 | 4月14日 | 0 | 102000 | 12000 |
| 4 | 华阳南湖路药店 | 468.04 | 351.03 | 28082.4 | 3月31日 | 0 | 252741.6 | 50000 |
| 5 | 郫县科华一路药店 | 230 | 230 | 12650 | 3月10日 | 0 | 82225 | 0 |
| 合计 |  |  | 1119.8 |  |  | 423971.9 | 862752.6 | 79782.6 |
| 2012年退租共计节资942752.60元（含赛云台药店收取的转让费用80000.00元）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1-5月份工作中存在的主要问题是，分租进度较慢，没能达到公司下达的工作目标，为此，我们将认真总结，并在以后的工作中不断改进工作方式，以下为3季度的工作计划：

1、完成转租和退租计划的剩余工作，实现2012年转租及退租节费250余万元的目标。

2、维修工作上我们做到快速、有效的安排人员进行维修，保证各门店的正常经营。

以上为一季度度工作总结，如有不当之处，请公司领导批评指正！

营业部装修组

2012年6月11日