信息部2014年上半年工作总结

暨下半年工作计划

一、上半年工作总结

- OA系统开发

上半年，信息部围绕“增量增效、降低成本、节约费用、加强管理”的公司整体计划，总结在工作流程中存在的诸多效率低的环节，充分利用技术手段，改进工作方式，提高工作效率，最终达到节约费用，加强管理的目的。过去几年公司的规模高速发展，销售成绩显著提升，但伴随着的管理问题也显而易见，过去的很多管理手段已经不能满足我们管理的需要，或者说达不到我们管理的要求，因此，我们在上半年提出并开始实施“自主开发OA系统”，并已经在部分管理功能上取得重要突破，并开始实际测试运维阶段。之所以选择自主开发，是因为目前市场上功能较强大的OA系统投入费用成本很高，而且不一定适用于我们公司的现状。目前取得较大改进的管理流程有以下几点：

  - 考勤系统

  - 请假系统

  - 人员调动管理系统

  - 公文呈报系统

以前这些管理流程都是手工管理，真实性和高效性极差，浪费大量员工时间和管理时间，现目前采用OA后，将极大改善现状。

- 乐山药店信息系统搭建及切换

- 1）信息系统搭建及测试(包含与配送中心西航港的请货及配送业务)

- 2)4月26日切换系统,培训门店相关人员

- 3、门店电子监管码系统实施

- 1)对要实施电子监管码系统的50多家门店开通互联网，测试网络,目前此项工作已完成

- 2)对片区主管及各店店长进行培训

- 3)分步安装系统,到目前止,郊县店已全部完成,争取在7月底完成市区门店的安装及培训

- 4、加强内部管理

- 1)制定《太极大药房服务器日常检查规范》《太极大药房机房日常检查规范》。并制定相关培训文档，使部门所有员工都能按照规范要求检查机房、服务器运行情况并做记录

- 规范业务管理，严格控制系统权限的申请和回收。制定《太极大药房权限申请表》，所有需要增加业务权限的人员必须填写申请表并报相关领导审批后才能授权。

- 加强数据库备份与恢复的基础建设和演练

- 二、下半年计划

1、OA系统

由信息部自主开发的OA系统，可扩展性极高，使用价值极大，所以下半年我们不仅要做好OA系统的推广使用，更要做好进一步流程改进的开发，为公司的增效节费，提升管理，做出重要贡献。

例如：

- 办公物资管理

- 绩效工资考核

- 技能学习资料库

- 移动审签系统

- 。。。

- GSP系统升级

随着新版GSP管理的要求到来，INCA公司的ERP系统也随着国家管理规定进行了系统升级。为了能够顺利通过GSP，保障公司正常经营，根据股份公司安排，我们将在下半年和INCA公司合力完成ERP系统升级。为此我们需要做好现有运营流程的改进准备，与各相关部门配合完成这次的ERP系统升级。

- 远程审方

根据国家药品安全”十二五”规划及新版药品GSP对执行药师配备的要求,结合我公司加盟店执行药师数量不足的实际情况,我公司拟在7-9月对成都市的加盟店实施远程审方系统,目前我部门正在完成招标前期准备工作。

- 辅助办理互联网交易资格证

我公司于2011年获得了互联网药品服务资格证，根据集团公司战略发展要求，我们将在今年下半年配合重庆电子商务公司取得四川太极大药房互联网交易资格证书。

信息部

2014年7月8日