川太药连字〔2014〕  号                签发人：卢  勇

关于成立远程药学信息服务

招标工作组的通知

各部门、门店：

公司于2014年3月向股份公司提交了“关于执业药师远程药学服务系统的请示”，并得到了股份公司的批复同意，现公司拟对执业药师远程药学服务信息系统的软、硬件进行召标。

为推动此项工作顺利开展，特成立远程药学信息服务招标工作组，并对相关工作安排部署如下：

一、远程药学信息服务招标工作组成员及职责
1）组长: 卢勇
职责：负责整个招标项目的整体协调，人员及进度安排。
2）副组长: 李坚
职责：配合组长完成具体相关事宜的衔接和协调，负责项目推进。

3）项目负责人：何建菊

职责：协助项目组长、副组长工作。具体负责了解远程药学信息服务系统的整体流程及技术指标；负责与商家建立前期的沟通及调研；负责起草招标书。
    4）工作组成员：蒋炜、杜永红、郑宙慧、钟启荣、杨小春、张姝、吴林栗、彭健、周璇、李堃、王利燕、冉杰、龚建华
    职责：监督及参与招标相关项目的工作。
    5）评标人员：股份公司质管部一名，股份公司信息中心一名，公司信息部两名，公司财务部一名，公司质管部一名，公司发展部一名
    职责：拟定评标评分细则，现场评标，给出中标单位建议。
    6）现场评标监督：股份公司监察法务部

职责：现场监督评标过程及结果。

二、工作进度安排
1）7月30日前，完成商家前期调研，拟定完成正式招标书
2）8月4日，邀请商家投标
3）8月14日，现场开标、评标工作
4）8月15日，宣布中标结果
5）8月22日，商务谈判，完成合同的签订
6）10月1日，完成所有门店的安装及实施工作

四川太极大药房连锁有限公司

二○一四年八月五日

主题词：成立  远程  药学信息服务  招标  项目组  通知

四川太极大药房连锁有限公司           2014年8月5日印发

打印：李堃      核对：何建菊             （共印2份）