关于作好重要信息系统和重点网站信息安全等级保护

检查工作通知的工作函

各公司、厂：

为切实贯彻和落实《涪陵区重要信息系统和重点网站安全执法检查工作方案》，并以此为契机，全面提升集团公司的信息安全意识、信息安全管理水平、信息安全技术、技术人员技能，从而确保集团公司信息化工作安全、有序、高效开展，现将有关工作事项通知如下：

一、文件学习阶段：2015年8月10日——2015年8月14日

各单位分管信息领导牵头组织本单位总经办、保卫部门、监察部门、信息系统管理部门、信息系统使用部门学习《涪陵区重要信息系统和重点网站安全执法检查工作方案》。

二、自查阶段：2015年8月17日——2015年8月28日

各单位自查并汇总本单位现有信息系统基本情况、信息系统信息安全定级情况、信息系统安全保护措施、信息系统安全保护组织机构、信息系统安全保护管理制度等相关情况。

三、提交整改方案、建议、意见：2015年8月31日——2015年9月7

2015年9月7日前，各单位根据自查情况向信息处提交：

信息系统安全保护整改方案建议，方案应包括本单位信息系统安全保护的组织机构、责任部门、责任人、具体技术方案、方案费用预算、实施方案、实施计划、验收标准等主要内容；各单位根据本单位情况制定或完善本单位信息体系统安全管理制度；各单位根据本单位情况制定或完善本单位信息系统安全专职人员技能要求及绩效考核制度。

四、方案及建议讨论、优化、汇总阶段：2015年9月8日——2015年9月11日。

1、信息处汇总各单位自查情况及提交的整改方案、建议及意见。

2、信息处分管领导牵头、会同集团公司总经办、保卫处、监察处招集各单位相关人员招开信息系统安全保护专题会议对各单位提交的方案、建议、意见进行讨论。

3、信息处对各单位方案进行优化，形成集团公司统一的信息体系统安全保